OPĆA BOLNICA ZADAR, (OIB: 11854878552), Bože Peričića 5, HR-23000 Zadar, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), koju zastupa ravnatelj Željko Čulina, dr. med.

i

_____________________________________., ___________________________________ OIB:__________________, (u daljnjem tekstu: Izvršitelj) kojeg zastupa __________________, sklapaju:

UGOVOR

za izvođenje radova

Osnova za sklapanje i predmet ugovora

Članak 1.

- Naručitelj i Izvršitelj suglasno utvrđuju da je sklapanju ovog Ugovora za izvođenje radova (u daljnjem tekstu: Ugovor) prethodio postupak jednostavne nabave zaveden pod Ur. brojem: 03-4635/25-2/25.

- Ovaj Ugovor sklapa se pod uvjetima utvrđenim u Pozivu za dostavu ponude, prema dostavljenoj Ponudi Izvršitelja broj_____________, a temeljem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od dana ______________. godine (Ur. broj: ____________) za predmet nabave: Radovi na izgradnji i uređenju senzornog igrališta.

Članak 2.

- Predmet ovog Ugovora je isporuka, instalacija i puštanje u rad predmeta nabave, opisanog u Tehničkim specifikacijama, koje su dio Poziva, a sukladno jediničnim cijenama iskazanim u Troškovniku Ponude (u daljnjem tekstu: Troškovnik) koji je prilog ovog Ugovora.

- Sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeći prilozi iz dostavljene Ponude Izvršitelja:

- Prilog 1. Ponudbeni list

- Prilog 2. ESPD obrazac

- Prilog 3. Troškovnik

Vrijednost ugovora

Članak 3.

- Vrijednost ovog Ugovora određena je cijenama navedenim u Troškovniku te iznosi:

| UKUPNO bez PDV-a: | EUR |
| --- | --- |
| PDV: | EUR |
| UKUPNO s PDV-om: | EUR |

Cijena

Članak 4.

- Cijenu radova koji su predmet ovog Ugovora, Izvršitelj će Naručitelju obračunati sukladno jediničnim cijenama iz Troškovnika u Prilogu ovog Ugovora.

- Jedinične cijene navedene u Troškovniku u Prilogu ovog Ugovora su nepromjenjive za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Rokovi i mjesto isporuke robe

Članak 5.

- Izvršitelj se obvezuje da će predmet nabave izvršiti u roku 120 dana od dana sklapanja ovog Ugovora, na mjestu koje odredi Naručitelj.

- Izvršitelj je u obvezi pisano obavijestiti Naručitelja o datumu izvršenja predmeta nabave i to najkasnije dva (2) dana prije planiranog dana izvršenja.

Članak 6.

- Uručivanje i preuzimanje predmeta nabave obavljat će se na temelju tehničkog pregleda. Na temelju obavljenog tehničkog pregleda izrađuje se primopredajni zapisnik kojeg potpisuju ovlaštene osobe obiju ugovornih strana i koji služi kao obračunska isprava.

Članak 7.

- Za potrebe tehničkog pregleda Naručitelj može imenovati i treću stranu.

Uvjeti plaćanja

Članak 8.

- Izvršitelj će ispostaviti račun Naručitelju po okončanoj situaciji, najkasnije u roku 30 dana od uspješno obavljenog tehničkog pregleda.

- Račun mora sadržavati navod o vrsti i opsegu radova koji je u skladu s radovima navedenim u Troškovniku, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu i iznos PDV-a.

- Uz račun će Izvršitelj priložiti odgovarajuću popratnu dokumentaciju koja će sadržavati podatke o uspješno obavljenom tehničkom pregledu.

- Izvršitelj će izdati elektronički račun sukladno važećem Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

- Naručitelj se obvezuje da će račun platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa putem sustava eRačun na poslovni račun Izvršitelja broj IBAN: ___________________

- Za nepravodobno plaćanje računa Izvršitelj može Naručitelju obračunati zakonom utvrđenu kamatu za kašnjenje u plaćanju. U slučaju slanja opomena Izvršitelj nema pravo na naplatu troška opomena.

Praćenje izvršenja ugovora

Članak 9.

- Predstavnik Naručitelja prati realizaciju izvršenja ugovora, te kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u Troškovniku Ugovora.

- Predstavnik Naručitelja zadužen za praćenje realizacije ovoga Ugovora je:

  - _______________________________..

Članak 10.

- Ugovorne strane se obvezuju međusobno putem elektroničke pošte obavještavati o svim izmjenama okolnosti bitnim za izvršenje ugovora. Kontakt osoba navedena u prethodnom članku će se nakon primitka obavijesti očitovati o bitnim izmjenama uvjeta vezanim za izvršenje ugovora.

Ugovorne kazne i naknadne štete

Članak 11.

- Ukoliko IZVRŠITELJ usluga zakasni svojom krivnjom sa završetkom predmeta nabave po dobivenih nalozima i narudžbama, NARUČITELJ će na ime ugovorene kazne (penala) zadržati od ugovorene vrijednosti predmeta,  penale od 2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja. Maksimalni iznos ugovorene kazne može iznositi najviše 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti naručenog pojedinog izvršenja.

- Osim ugovorene kazne NARUČITELJ može od IZVRŠITELJA usluga naplatiti svaku štetu koja je nastala zbog zakašnjenja.

Jamstvo kvalitete

Članak 12.

- IZVRŠITELJ jamči da će izvršenje predmeta nabave biti u skladu s propisima struke i da neće imati mana, koje umanjuju vrijednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu određenu ugovorom.

- Jamstveni rok za izvršavanje predmeta nabave je 24 mjeseci te počinje teći od dana potpisane primopredaje.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 13.

- IZVRŠITELJ usluga je dužan prigodom povrata potpisanog i uvjerenog ugovora u roku od deset (10) dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi, kao sredstvo osiguranja za uredno ispunjenje ugovora, NARUČITELJU dostaviti jamstvo u iznosu od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti (bez PDV-a). Jamstvo mora biti u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili novčani polog na iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem uređaja u punu funkciju rada.

- Gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR5924020061100879223, Model – HR02 i poziv na broj-OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog za ugovor OB Zadar- PJN 90-25. U slučaju da IZVRŠITELJ usluga ne dostavi bjanko zadužnicu zajedno s potpisanim i ovjerenim ugovorom u ostavljenom roku, Naručitelj može raskinuti ugovor i donijeti  novu odluku o odabiru slijedeće prihvatljive ponude ili poništiti postupak.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Članak 14.

- IZVRŠITELJ usluga je dužan u roku od deset (10) dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice, bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora s PDV-om.

Isporučitelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR5924020061100879223, opis plaćanja: Novčani polog za jamstveni rok -  OB Zadar, PJN 90-25.

Ovim jamstvom Izvršitelj jamči ispravno funkcioniranje opreme koja je predmet ove nabave i izvedenih usluga, te da će na zahtjev korisnika o svojem trošku otkloniti kvarove i nedostatke koji bi nastali u jamstvenom roku.

- Jamstvo će biti naplaćeno u slučaju neispunjenja obveza otklanjanja nedostataka koje Isporučitelj ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bude naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza za koje je odgovoran Isporučitelj, a ovaj Ugovor nije raskinut, Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja pisanog poziva Naručitelja na dostavu istog, novog jamstva na „prvi poziv“, „bez prigovora“ i bezuvjetnog u visini od 10% (deset posto) od iznosa ukupne vrijednosti ugovora s PDV-om u € s rokom važenja do isteka ugovorenog jamstvenog roka plus 30 dana respira, ukoliko dostavlja bankarsku garanciju, jer u protivnom Naručitelj ima pravo na raskid Ugovora sukladno članku 8. ovog Ugovora.

- Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, 24 mjeseca, nakon isteka jamstvenog roka.

- Novčani polog se vraća na račun ponuditelja.

Trajanje i prestanak ugovora

Članak 15.

- Ovaj Ugovor se sklapa na određeno razdoblje i traje do izvršenja ugovora. Ugovor se smatra izvršen u trenutku kada ukupna plaćanja, na temelju ovog Ugovora, dosegnu ukupnu vrijednost Ugovora, uključujući sve eventualne izmjene ugovorene vrijednosti Ugovora.

- Ugovor obje ugovorne strane mogu otkazati pisanim putem uz otkazni rok od 30 (trideset) dana.

- NARUČITELJ radova može raskinuti ovaj ugovor i prije isteka roka u slučaju:

- zakašnjenja u izvršenju usluga krivnjom IZVRŠITELJA.

- ukoliko IZVRŠITELJ ne otkloni nedostatke u izvršenju predmeta nabave niti u primjerenom roku koji mu  je dao NARUČITELJ

- Ukoliko NARUČITELJ bez krivice IZVRŠITELJA predmeta nabave raskine ugovor dužan je platiti IZVRŠITELJU sve do tog momenta izvršene usluge sukladno ugovornom troškovniku.

- IZVRŠITELJ ima pravo na prekid izvršenja predmeta nabave u slučaju da NARUČITELJ ne ispunjava uredno svoje obveze u skladu s odredbama ovog ugovora. U tom slučaju NARUČITELJ je dužan nadoknaditi sve štete nastale prekidom i ponovnim nastavkom izvršavanja usluga.

Rješavanje sporova

Članak 16.

- Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove proistekle iz i/ili u svezi s ovim Ugovorom nastojati riješiti sporazumno, a ako to ne bude moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Naručitelja.

Završne odredbe

Članak 17.

- Ništetnost neke odredbe Ugovora ne povlači ništetnost Ugovora ako on može opstati bez ništetne odredbe i ako ona nije bila uvjet zbog kojeg je Ugovor sklopljen.

- Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisa ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana.

- Ovaj je Ugovor sastavljen u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih Naručitelj zadržava 2 (dva), a Izvršitelju dostavlja 1 (jedan) primjerak.

U _______________, __________ godine

Ur. Broj: _______________________

Ref. broj: _______________________

| Za Izvršitelja ______________________ | Za Naručitelja OPĆA BOLNICA ZADAR Ravnatelj ______________________ Željko Čulina, dr. med. |
| --- | --- |